采 购 文 件

采购方式：询比

项目编号：HNXC-CG-2025-012

项目名称：人工智能大模型项目[CT]

采 购 人：海南省信息创新有限公司

2025年 10 月 6 日

目录

第一章  采购人需求	3

一、商务要求	3

二、技术要求	4

三、 评分表	8

第二章   响应文件内容和格式	10

一、响应函	10

二、专业能力承诺函	11

三、项目方案	12

四、报价一览表	14

五、服务要求响应表	16

六、承诺函	17

七、具有独立承担民事责任的能力证明或承诺函	18

八、法定代表人授权书格式	19

九、供应商类似项目业绩一览表	20

十、供应商认为对其响应有利的其它书面材料。	21

- 第一章  采购人需求

## 一、商务要求

（一）服务时间与地点要求：自买卖双方合同签订之日起 30 日内完成所有货物交付并安装调试完毕。服务地点：甲方指定地点。

（二）验收要求：

2.1中期验收：验收触发条件：乙方完成云计算资源部署、智能体管理平台与知识库管理平台开发后，需向甲方提交书面中期验收申请，并附以下材料：

（1）云计算资源部署完成证明（含硬件参数、系统环境配置清单）；

（2）智能体管理平台与知识库管理平台功能测试报告（需覆盖《功能模块需求清单》中 “知识库管理”“智能体管理” 基础功能，如文件管理、智能体创建、权限管理等）；

2.2最终验收：验收触发条件：乙方完成全部功能开发（含定制化智能体开发、API 接口及插件调用配置、与 OA 系统集成）、培训交付（含操作培训及管理员开发培训记录）后，向甲方提交书面最终验收申请，并附以下材料：

（1）完整功能测试报告（需覆盖技术要求内容中《功能模块需求清单》全部功能点，特别是带▲的关键功能）；

（2）定制化智能体（如发票自动查验、公文处理等）运行案例及效果说明；

（3）API 接口调用测试记录、系统集成对接文档；

（4）操作手册、管理员手册、培训签到表等资料；

（5）项目总结报告（含开发周期、问题整改记录）。

（三）售后服务要求：

（1） 质保服务

- 质保期限：项目验收后 1 年免费质保；

- 质保范围：软件功能故障、硬件 / 云资源异常（非甲方操作失误）、我方漏洞导致的数据安全问题；

- 质保期责任：免费提供补丁更新、版本优化、故障修复，不额外收费。

（2）技术支持服务

| 支持类型 | 服务内容 | 服务时长 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话远程支持 | 指导日常检查、排查一般故障（如系统登录问题、操作报错）、解答使用疑问 | 7×24 小时 | 简单故障诊断、操作咨询 |
| 即时通信支持 | 通过微信等工具组建专属服务支撑群，提供实时文字 / 图片 / 视频沟通 | 7×24 小时 | 紧急问题反馈、实时进度同步 |
| 上门现场支持 | 现场排查复杂故障（如服务器硬件故障、系统部署异常）、协助重大操作（如数据迁移） | 接到需求后 48 小时内抵达（海口市内） | 远程无法解决的故障、现场运维需求 |

（3）故障响应与修复

| 故障分级与响应时限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障级别 | 定义 | 响应时限 | 修复时限 |
| 一级故障（紧急） | 系统整体宕机、核心功能（如合同签审、知识库检索）不可用、数据泄露风险 | 30 分钟内响应 | 影响业务使用的故障 72 小时内整改完毕；数据安全故障 24 小时内启动应急方案 |
| 二级故障（一般） | 非核心功能异常（如个别智能体模板报错）、性能卡顿 | 2 小时内响应 | 与甲方协商后，5个工作日内修复 |
| 三级故障（轻微） | 界面显示异常、操作指引不清晰等不影响业务的问题 | 4 小时内响应 | 与甲方协商后，10个工作日内优化或提供替代方案 |

## 二、技术要求

- （一）项目目标

为紧跟产业变革趋势，全面提升集团核心竞争力，加快推进数字化转型战略落地，甲方立足实际需求，本次人工智能大模型建设项目将采用“双平台本地部署+API接口调用”模式,即通过知识库平台与智能体应用管理开发平台的本地化部署,结合灵活的 API接口调用,构建高效、安全、适配的人工智能应用体系。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定基于采购人需求向潜在中标人采购人工智能大模型平台产品及相关服务。

- （二）需求清单

| 序号 | 服务名称 | 功能模块 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云计算资源（满足100人并发使用） | 主应用云服务器 （使用期自中期验收起算1年） | X86计算 ¦ 通用计算型 ¦ x1.4u.16g ¦ 4核 ¦ 16GiB; Ubuntu ¦ Ubuntu 22.04 server 64bit; 高IO ¦ 40GB; 高IO ¦ 100GB; 全动态BGP ¦ 独享 ¦ 按带宽计费 ¦ 30Mbit/s; | 1 | 台 |
| 2 |  | Mongo云服务器 （使用期自中期验收起算1年） | X86计算 ¦ 通用计算型 ¦ x1.4u.16g ¦ 4核 ¦ 16GiB; Ubuntu ¦ Ubuntu 22.04 server 64bit; 高IO ¦ 40GB; 高IO ¦ 200GB; | 1 | 台 |
| 3 | 人工智能平台开发及实施服务 | 平台开发 | 完成智能体管理平台与知识库管理平台的功能开发，具体功能详见功能模块需求清单。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 定制化开发 | 乙方需调研甲方总部各部室需求，根据需求完成智能体应用的定制化开发，构建上传发票自动查验、公文处理、风险管控、合同处理等智能体。 | 1 | 项 |
| 5 |  | 知识库搭建 | 乙方需帮助甲方完成知识库搭建过程中的数据预处理、准确率调参等工作，构建公司规章制度库、公文素材库等。 | 1 | 项 |
| 6 |  | 部署与集成 | 乙方在云端部署知识库智能体平台，并根据甲方需求将知识库、智能体与现有OA系统进行集成。 | 1 | 项 |
| 7 |  | 培训与运维 | 为甲方员工提供操作培训及管理员开发培训，同时乙方至少指派1名专业技术人员提供1年服务（部分时间需驻点）。 | 1 | 项 |
| 8 |  | API接口及插件调用费 | 保障在业务上线及测试阶段 DeepSeek 满血版、豆包、kimi等大模型的API使用及智能体插件使用费用 | 1 | 项 |

| 功能模块需求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 功能点描述 |
| 1 | 知识库管理 | 文件管理 | 支持用户自定义知识库分类，按分类上传管理文件 |
| 2 |  |  | 支持知识库文件的手动上传，web页面上传，SVN导入和FTP导入。 |
| 3 |  |  | 支持文本文档、图片、音视频等多模态文件导入 |
| 4 |  |  | 支持知识库片段的启用于禁用。 |
| 5 |  | 文件解析 | 支持文本文档、图片、音视频等多模态文件进行解析 |
| 6 |  |  | 支持文件自动与手动多种解析分段模式。 |
| 7 |  |  | 支持对知识库内的文件进行类型标注。 |
| 8 |  |  | 支持添加元数据，提高知识的检索使用效率。 |
| 9 |  | 知识库检索 | 支持对知识的标题、正文内容简写检索 |
| 10 |  | 知识库引用 | 可查看上层应用在引用知识库时的原始文件，并可下载 |
| 11 | 智能体管理 | 智能体管理 | 支持对查看、搜索已创建发布的各个智能体。 |
| 12 |  |  | 支持对智能体进行创建、删除、导入、导出 |
| 13 |  | 权限管理 | 支持对个人信息、账号、组织、角色的系统使用权限、知识库权限的管理 |
| 14 |  | 首页 | 支持对常用应用的设置包括新增、删除、位置、顺序调整及其他功能等 |
| 15 |  |  | 支持多模态智能对话，可执行通用性任务如搜索、常识问答、文档分析等交互 |
| 16 |  | 知识库定向引用 | ▲支持在对话中通过弹窗选取数一到多个数据空间作为对话背景知识，智能体将基于用户输入智能搜索所选取的数据空间中的内容，随后将参考这些内容生成回复。 |
| 17 |  | 定制化页面 | 支持根据租户类型、自定义配置专属功能页面（首页、应用中心，UI与布局均不相同） |
| 18 |  |  | 支持为配置定制化功能页背景，全局生效。 |
| 19 | 智能体零代码/低代码开发平台 | 智能体创建编排 | ▲支持智能体快速自动创建以及编排创建，通过拖拉拽可实现智能体的开发； |
| 20 |  | 内置提示词模板 | ▲支持智能体提示词模板内置以及自动优化； |
| 21 |  | 内置插件 | ▲支内置各类编排插件，配置/变量引用设置、知识库引用、API接口； |
| 22 | AI办公应用 | 文件速读 | 支持用户上传文件，利用 AI 技术，快速提取文件摘要、关键词提取、语义分析等功能，帮助用户快速掌握文件内容。 |
| 23 |  | 多场景写稿 | 可按文稿类型、场景生成不同文稿，如宣传文稿、活动策划文稿、PPT制作 |
| 24 |  | 智能辅助写稿 | 用户提供关键词和文稿标题，AI可一步步生成摘要、大纲和正文，辅助用户构建思路 |
| 25 |  | 文稿修改 | ▲支持在编辑器中对文稿进行详细编辑，支持选取文本直接进行AI编辑操作，针对润色、改写、扩写、续写、缩写、总结场景都有针对性的便捷输入菜单，比如针对润色可以从方向、风格、长度上进行控制。 |
| 26 |  | 合同智能签审 | 根据合同要求，可自动对用户上传合同进行签审 |
| 27 |  | 会议纪要生成 | AI可根据用户会议录音进行会议纪要生成 |
| 28 | API接口 | 通用人工智能大模型API接口 | ▲支持对包括DeepSeek、豆包、千问、KIMI等大模型API接口集中调度及编排，并支持私有化部署大模型API与公有API混合接入。使用过程中，数据不出企业环境 |

《功能模块需求清单》中“▲”为必须项，不提供则不满足采购人需求，即视为废标。“▲”内容须在响应表中逐个响应。

- 评分表

### 商务评分部分

| 商务评分项54% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 要求 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 企业资质（10） | 提供以下证明： 投标人满足一般纳税人的条件。 | 全部满足记10分；不满足记0分。 原件备查 |  |
| 2 | 项目案例（4） | 根据投标人案例进行评分。 | 投标人提供同类项目的案例至少2个，提供2个得4分，其他不得分。 |  |
| 3 | 报价（30） | 投标人需要出示报价方案 | 报价最低参选人的价格为基准价， 按照下列公式计算每个投标人的投标报价得分。 报价得分=（基准价/投标报价） ×价格权值×100% |  |
| 4 | 响应能力要求（10） | 满足第一章第一条商务要求中的质保服务、技术支持服务、故障响应与修复要求，并出具承诺函。 | 提供承诺函记10分；不提供记0分。 |  |

### 技术评分部分

| 技术评分项46% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 产品功能要求（30分） | 功能模块需求清单要求逐条，得30分，具体如下（需提供对应系统功能截图证明材料，提供原型图无效，不提供不得分）： 须响应功能需求清单的功能，功能清单详见附件一；其中其中带“▲”功能须附上截图，满足一项得5分，没有不计分。 | 按关键性指标响应程度评分，未响应不得分 |
| 2 | 项目实施方案 （8分） | 1、投标人的项目实施保障，包括项目组织管理、项目质量方法、项目文档管理、项目风险管理、系统验收管理等内容。（上限6分） 2、投标人项目进度安排合理，满足2个月内建设完成并项目计划细化周到。（上限2分） | 评委根据投标人的响应内容是否全面现场评分。 |
| 3 | 售后服务方案 （8分） | 项目运维服务方案内容详细合理,包括有详细的运维服务机构介绍、服务内容、响应时间、及后续产品升级策略等具体措施。评委根据投标人的响应内容是否全面现场评分。（上限8分） | 评委根据投标人的响应内容是否全面现场评分。 |

- 第二章   响应文件内容和格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

## 一、响应函

响应函

海南省信息创新有限公司：

你们HNXC-CG-2025-012号询价文件（包括更正公告等）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合本项目各项资格的供应商，并严格遵守采购相关法律法规规定。

（2）我们接受询价文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照本响应文件的有效期为从开标截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

职务：

日期：

## 二、专业能力承诺函

具备与本项目相适应的资格、资质，具有提供本项目所必须的专业能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函并加盖公章）

## 三、项目方案

2.1 产品功能要求（截图）

2.2项目实施方案

2.3售后服务方案

参考第一章第三项评分表技术评分部分要求附上相关项目方案或截图证明。

三、信用中国报告

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”的供应商（注：须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟；采购人将于本项目截止日在“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”和“中国政府采购网”网站等渠道，对响应供应商进行信用记录查询）。（加盖公章）

## 四、报价一览表

2.1 报价一览表

报价一览表

项目名称&项目编号：HNXC-CG-2025-012人工智能大模型建设项目[CT]项目

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
| 项目地点： 报价总计：¥ 人民币（大写）： |  |  |  |

供应商名称（公章 ）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注:①报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

2.2分项报价表

分项报价表

项目名称：人工智能大模型项目[CT] 项目编号：HNXC-CG-2025-012

| 序号 | 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | ...... |  |  |
| 总 价（元） |  |  |  |

注：详细清单必须满足第二条技术要求中《需求清单》所有内容，可增加项不得减少项。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

项目名称&项目编号：

说明：供应商必须仔细阅读采购文件第一章采购人需求中所有技术、商务、服务条款，并对所有技术、商务、服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须完全响应采购文件第一章采购人需求中的服务要求，否则按无效响应处理。供应商必须根据所投项目的实际情况如实填写，询价小组如发现有虚假描述的，该响应文件按无效响应处理。

| 序号 | 原技术、商务、服务要求 条款描述 | 供应商技术、商务、服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：       法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术、商务、服务要求条款描述” 中列出所投项目的详细技术、商务、服务情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、采购文件无另行约定的，供应商技术、商务、服务要求条款存在正偏离的，视为响应采购需求，不另行加分。

- 六

承诺函

致：海南省信息创新有限公司

我单位参与 HNXC-CG-2025-012；人工智能大模型项目[CT]项目 的采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合法律规定及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合法律规定及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位具有符合法律规定及及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合法律规定及采购文件资格要求规定的在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标等违法投标行为，未受到行政处罚或被责令停产停业、吊销许可证或者执照的，近两年内单位负责人或法定代表人未有行贿犯罪行为。

5.我单位没有被列入重大税收违法失信主体、失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位没有处于责令整改、停业整顿、吊销营业执照/执业许可证、冻结/查封、破产、清算状态。

7.同意此承诺书在本文件中指定的网站公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：____________________

单位负责人或授权代表（签字或签章）：______________

日    期：____________________

## 七、具有独立承担民事责任的能力证明或承诺函

承诺函

致：海南省信息创新有限公司

我单位现参与贵公司组织的 人工智能大模型项目[CT]（项目编号：HNXC-CG-2025-012）的采购活动。依据采购询价文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，具有能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称：__________，统一社会信用代码：____________________；法定责任人：__________；营业期限：__________；基本开户银行：____________________；账号：____________________。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的便捷。

附：有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证

承诺供应商（全称并加盖公章）：____________________

单位负责人或授权代表（签字或签章）：______________

日    期：____________________

## 八、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南省信息创新有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我单位的合法授权代理人，参加海南省信息创新有限公司组织的（项目编号：HNXC-CG-2025-012） 人工智能大模型项目[CT]采购 项目的询价采购活动。

授权权限：全权代表本单位参与上述采购项目的询价采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我单位公章具有相同的法律效力。有效期限：与询价文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字或签章之日起生效。

被授权人：       （签字或签章） 联系电话：

职    务：                      身份证号码：

单位名称：        （公章）      统一社会信用代码：

法定代表人：      （签字或签章）联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面（加盖公章）

注：本授权书内容不得擅自修改。

## 九、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件（证明页即可）；

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期:

## 十、供应商认为对其响应有利的其它书面材料。